Zápis

z 5. veřejného plenárního zasedání Městského zastupitelstva v Benátkách nad Jizerou, konaného dne    19.   z á ř í    2000  od 18 h ve velké  zased.  místnosti MěÚ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomni:	dle prezenční listiny  (příloha zápisu)

Pořad jednání:	1.	Zahájení,  návrh programu jednání

2.	Volba návrhové komise

Volba ověřovatelů zápisu

3.	Kontrola zápisu z minulého jednání

4.	Kontrola usnesení

5.	Zprávy starosty  města

6.	Zprávy tajemnice úřadu

7.	Majetkové záležitosti

8.	Interpelace poslanců

9.	Různé, závěr

1.	Zahájení, návrh programu jednání

Veřejné plenární zasedání zahájil p. starosta přivítáním přítomných. Poté p. starosta přečetl návrh programu jednání  - návrh byl přijat bez připomínek.

2. Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi  RNDr. Milan Procházka a Viktor Teubner - návrh byl přijat všemi přítomnými členy MěZ.

Za ověřovatele byli navržení  a schváleni: Bořivoj Mlejnek, Antonín Rathouský.

3.	Kontrola zápisu minulého veřejného zasedání

K zápisu  z veřejného zasedání MěZ č. 4  připomínky nebyly - zápis byl přijat v předloženém znění.

4. 	Kontrola usnesení

usn. č. 06/2000  - výměna pozemků  mezi městem a  Správou silnic Mnichovo Hradiště

JUDr. Drábek - město obdrželo vyjádření nadřízeného orgánu Správy 	silnic Mnich. Hradiště -  jejich návrh řešení bude projednán na Katastr. 	úřadu Mladá Boleslav.

usn. č. 09/2000  - 	umístění výstražného světelného zařízení na přechodu ke zdravotní 	ordinaci ve Kbele

pí Jeřábková - je ve stadiu úředních řízení.

usn. č. 14/2000 -  dnešní jednání - majetkové záležitosti

usn. č. 15/2000 -  úkol trvá

5.	Zprávy starosty města

(	Předán materiál  „Zpráva o plnění volebního programu za období 1 - 8/2000

Je to zhodnocení hlavních aktivit nastartovaných v r. 2000. Z důvodu  opožděného schválení  státního rozpočtu  byly dotace městům přiděleny se zpožděním což způsobilo opoždění v nastartování  plánovaných akcí.

(	Domov důchodců

- z důvodu pozdějšího zahájení stavby byl s prováděcí  firmou podepsán dodatek ke 	smlouvě: zahájení 17. 7. 2000 - termín dokončení  30. 9. 2000

- s firmou  Východočeská stavební  se uskutečnilo jednání ve věci  čerpání přidělených 	prostředků pro letošní rok,

- byl zpracován harmonogram prací ,

- dne 18. 9.  se konal 5. kontrolní den - v důsledku zpoždění výkopových prací 	(průzkum po nálezu  koster)  došlo ke skluzu, který bude  vyrovnán v průběhu dvou 	týdnů;

- v současné době  se řeší napojení topení (vlastní   vytápění, nebo napojení na stanici 	u internátu);

(	Komunikace  industriální zóny

- finance na dokumentaci pro tuto stavbu byly uvolněny až začátkem srpna t. r., dotace 	na stavbu bude činit 75 %,

(	Bytová výstavba  - Dražická ul.

- probíhá skrývka zemin  pro výstavbu inženýrských sítí,

- v ul. Raabova VaK, a. s.  provádí předimenzování  kanalizace - poté bude provedena 	povrchová úprava komunikace,

- stavební parcely v této lokalitě jsou ještě volné;

Bytová výstavba - Kbel

- před zahájením výstavby inženýrských sítí  je nutné odkoupit, nebo směnit část 	pozemku č. 755/6 k. ú. Kbel - současný majitel pí Horčicová Hana  - je v jednání,

Pražská ul. - bytové domy

- zájem o byty v těchto domech projevilo cca 50 zájemců

- proti výstavbě jsou místní obyvatelé ul. V Zahrádkách a Pražská  - vzniklo občanské 	„Sdružení za klidné bydlení“,  se kterým se uskutečnily již dvě schůzky

- na základě  námitek uvedeného  sdružení byly provedeny některé úpravy projektu;

(	Kolečková dráha

- město požádalo o dotaci na výstavbu kolečkové dráhy - město dotaci neobdrželo, 	finance  byly přednostně přidělovány na havarijní akce;

Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici určité finanční zdroje předkládá se návrh, aby 	se město podílelo na její výstavbě dle možnosti rozpočtu.

MěZ - souhlasí, aby se město finančně  podílelo na  výstavbě kolečkové dráhy.  dle 		 možnosti rozpočtu města.

Odpovídá: J. Král, starosta 				Termín: 15. 10. 2000

(	Další akce

- byla dokončena  rekonstrukce topení v 1. základní škole  v Benátkách 1;

- v průběhu měsíce září  bude dokončena instalace vzduchotechniky ve 2.  ŠJ;

- probíhá oprava lesní cesty U obrázku;

- provedena byla rekonstrukce podlahy  společenského sálu „Záložna“

- projekt plynofikace  Dražice je ve fázi dokončení;

(	Informace

- jsou vedena jednání  s Okresním požárním radou Ing. Vonáškem o řešení  zázemí 	pro hasičský záchranný sbor v Benátkách - varianta odkoupení  objektu požární 	zbrojnice v Benátkách;

- město  požádá Okresní úřad  Mladá Boleslav, aby  přechodná výpomoc ve výši 5 mil. 	Kč poskytnutá OkÚ  na likvidaci škod způsobených povodní  byla  uznána jako 	dotace  na likvidaci  škod způsobených povodní na městských zařízeních;

- dne 15. 9. se uskutečnilo za účasti zástupců firmy Siemens, Sdružení zdravotnických 	zařízení, Okresního úřadu Ml. Boleslav a našeho města slavnostní zahájení provozu 	rentgenu  a polikliniky po letošní povodni;

- firma pí Bubeníkové zahájila výstavbu tenisové haly - město zajistí připojení 	inženýrských sítí;

- společnost PARADISE  zahájila  na pozemcích bývalého VVP Mladá  (k. ú. Kbel)  na 	základě podnájemní smlouvy s uživatelem pozemků  Vojenskými lesy Hořovice 	výstavbu golfového hřiště;

V současné době má společnost zpracovanou  studii  možných projektů v  prostoru. 	Společnost obdržela výpověď  z užívání pozemků.  Budou vedena  jednání  na 	ministerstvu pro  místní rozvoj  o  možnosti bezúplatného převodu pozemků do 	majetku města Benátky nad Jizerou.

(	Program ISPA

- provedena oponentura posouzení vlivu stavby na ŽP - OkÚ  vydáno vyjádření,

- uskuteční se jednání s  p. Kužvartem o podpoře programu;

(	Na závěr své zprávy p. starosta

- informoval o záměru uspořádání  výjezdního a pracovního zasedání   zastupitelů  -       	termín  dosud není stanoven,

- poděkoval komisi pro sport a mládež za racionální jednání při rozdělování  fin. 	příspěvků  na činnost jednotlivých sportovních a zájmových organizací prostředků  	rozpočtu města pro rok 2000.

6.	Zprávy tajemnice úřadu

(	 Příprava  voleb - informace

- volby do senátu a zastupitelstev  budou probíhat  12. 11. 2000  od  8  -  22 hodin,

- v Benátkách se budou soustřeďovat výsledky voleb z 19 volebních okrsků, 	(Benátky 6 volebních okrsků)

- odborný dohled při zpracování výsledků voleb bude provádět zástupce statistiky;

- odměna  členů volebních komisí jednorázová (za případné druhé kolo voleb do 	senátu není stanoven příplatek);

7.	Majetkové záležitosti

a)	Manželé Linda Miroslav a Lindová Ivana, Platanová 640, Benátky nad Jizerou

Žádost o prodej pozemku  p. č.  400/26  o výměře  880 m2, k. ú. Nové Benátky v lokalitě Nad Vinicemi pro výstavbu rodinného domku.

MěZ - rozhodla  odprodat manželům Ivaně a Miroslavu Lindovým, Platanová 640, 	Benátky nad Jizerou pozemek  p. č.  400/26  o výměře  880 m2, k. ú. Nové 	Benátky (lokalita Nad Vinicemi) pro výstavbu rodinného domku.

Odpovídá: E. Jeřábková, taj. MěÚ			Termín: 22. 9. 2000

b)	Miroslav Stehlík, Lidická 581, Benátky nad  Jizerou

Miloslav Stehlík, Šnajdrova  343, Benátky nad Jizerou

Žádost o souhlas MěZ,  aby kupní smlouva na prodej pozemků  - stavební p. č. 212 k. ú. Nové Benátky (bez stavby), výměra 955 m2  a ostatní plochy p. č.  171/1, k. ú. Nové Benátky, výměra  383 m2 - prodej odsouhlasen usnesením  č. 14 ze dne 14. června 2000 - byla uzavřena  mezi Městem  Benátky nad Jizerou a  manželi Miloslavem Stehlíkem, r. č. 610913/1842  a Danou Stehlíkovou, r. č.  635915/1546, oba bytem Lidická 581, Benátky nad Jizerou.

MěZ - rozhodlo  souhlasit, aby kupní smlouva  na výše uvedené nemovitosti  byla 	uzavřena  s manželi Miloslavem Stehlíkem, r. č. 610913/1842  a Danou 	Stehlíkovou, r. č. 635915/1546, oba bytem Lidická 581, Benátky nad Jizerou;

(souhlas vyslovili všichni přítomní členové MěZ)

Odpovídá: E. Jeřábková, taj. MěÚ			Termín: 30. 9. 2000

c)	V rámci narovnání  majetkoprávních vztahů se předkládá návrh na odkoupení pozemku  p. č.  357/2, k. ú. Nové Benátky o výměře 5m2 (mezi městským pozemkem 402/47 k. ú. Nové Benátky - hasičská zbrojnice  a poz. č. 357/1, k. ú. NB)  vlastníci  Bořivoj Mlejnek a Marie Mlejnková , PhDr. Lidmila Chundelová a Ing. Jiří Chundela. Cena  dle znaleckého posudku.

MěZ - rozhodlo o odkoupení pozemku  p. č.  357/2, k. ú. Nové Benátky o výměře 5m2  	od vlastníků: Bořivoje a Marie Mlejnkových, PhDr. Lidmily  a Ing. Jiřího 	Chundelových  za cenu dle znaleckého ocenění  (souhlas všech přítomných).

Odpovídá: E. Jeřábková, taj. MěÚ			Termín:  31. 10. 2000

d)	Z důvodu  nového uspořádání hasičského záchranného  systému v okrese a plánované výstavby hasičské zbrojnice v Benátkách „Střediska  komplexního  záchranného systému“ navrhuje se  odprodej nemovitosti - požární zbrojnice, čp.  362, Benátky nad Jizerou I s příslušenstvím a pozemkem, stavební p. č. 357 Hasičskému záchrannému sboru Mladá Boleslav. Cena dle znaleckého posudku:

Ocenění: - budova  	3 876 200,- Kč

- stavební pozemek					                62 576,- Kč

cena nemovitosti celkem				            3 938 776,- Kč

MěZ -souhlasí  s prodejem požární zbrojnice čp.  362, Benátky nad Jizerou I s příslu-	šenstvím a pozemkem, stavební p. č. 357 Hasičskému záchrannému sboru 	Mladá Boleslav. (souhlas všech přítomných).

Odpovídá: J. Král, starosta 				Termín: 30. 11. 2000

8.	Interpelace poslanců

p. Teubner -  připomíná velmi špatný technický stav povrchu vozovky  ul. Dr. Nováka,

- dotazoval se na termín splátek od spol.  SOH  za pronájem pozemků  			   skládky,

p. starosta  - splátka jednorázová v prosinci;

- další dotaz se týkal odvolání p. Valtra z funkce vedoucího Fin. odboru;

- dotaz k čerpání rozpočtu - zodpověděl p. starosta

pí. Cihlářova - hovořila o zhoršení ovzduší způsobené vypouštěním emisí  provozem „v 		    cukrovaru“  - dotaz, zda byla provedena  kontrola ekologem města

p. starosta - kontrola provedena byla, město bude požadovat odprášení  			             „hnědých pecí“

RNDr. Procházka  - dotaz na stadium  odprodeje akcií a. s. Karborundum,

- diskutoval k čerpání Fin. rozpočtu - čerpání na komunikace,

- hovořil o dopravní situaci v Lidické ul.

10.  Různé, náměty a připomínky občanů

p. Šuplík	- jménem občanů žádá pro příští rok zhotovit nový  vstup do  řeky Jizery Na 		  Uranovce;

- dále se zajímal  o počet zájemců o přípojky na plyn v městské části Dražice.

Jednání skončilo  ve 20.00 h

Zapsala:  Matějková Jana					Zápis ověřili:  Bořivoj Mlejnek

Antonín Rathouský

U  S  N  E  S  E  N  Í

z 5. veřejného plenárního zasedání Městského zastupitelstva  v Benátkách nad Jiz., konaného dne    19.    z á ř í     2000   od 18. h  ve velké zas. místnosti MěÚ - zámek

M ě s t s k é    z a s t u p i t e l s t v o

I.	b e r e    n a    v ě d o m í

- zprávy starosty města

- zprávy tajemnice úřadu

II. 	r o z h o d l o    usnesením  č.:

21	aby se město finančně  podílelo na  výstavbě kolečkové dráhy.  dle možnosti rozpočtu města.

Odpovídá: J. Král, starosta 			Termín: 15. 10. 2000

22	odprodat manželům Ivaně a Miroslavu Lindovým, Platanová 640, Benátky nad Jizerou pozemek  p. č.  400/26  o výměře  880 m2, k. ú. Nové Benátky (lokalita Nad Vinicemi) pro výstavbu rodinného domku  za cenu 500 Kč/m2.

Odpovídá: E. Jeřábková, taj. MěÚ			Termín: 22. 9. 2000

23	 souhlasit, aby kupní smlouva  na  nemovitosti - stavební p. č. 212 k. ú. Nové Benátky (bez stavby), výměra 955 m2  a ostatní plochy p. č.  171/1, k. ú. Nové Benátky, výměra  383 m2 - prodej odsouhlasen usnesením  č. 14 ze dne 14. června 2000 - byla uzavřena  s manželi Miloslavem Stehlíkem, r. č. 610913/1842  a Danou Stehlíkovou, r. č. 635915/1546, oba bytem Lidická 581, Benátky nad Jizerou;

Odpovídá: E. Jeřábková, taj. MěÚ			Termín: 30. 9. 2000

24	odkoupit pozemek  p. č.  357/2, k. ú. Nové Benátky o výměře 5m2  od vlastníků: Bořivoje a Marie Mlejnkových, PhDr. Lidmily  a Ing. Jiřího Chundelových  za cenu dle znaleckého ocenění  (narovnání majetkoprávních vztahů);

Odpovídá: E. Jeřábková, taj. MěÚ			Termín:  31. 10. 2000

25 	souhlasit s prodejem požární zbrojnice čp.  362, Benátky nad Jizerou I s příslušen- stvím a pozemkem, stavební p. č. 357. Záchrannému hasičskému sboru Mladá Boleslav;

Odpovídá: J. Král, starosta 				Termín: 30. 11. 2000

Jaroslav Král

starosta města